|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cronograma Diario** | | | | |
| **Plataforma de Trueque de Libros** | | | | |
| **Entrega del primer parcial: 21 de abril de 2025** | | | | |
| **Fecha** | **Fase** | **Actividad** | **Responsable(s)** | **Entregable(s)** |
| 14/4/2025 | Fase 1 – Planificación | Asignación de roles, creación del repositorio y Wiki | Todo el equipo | Acta de conformación, Wiki inicial |
| 14/4/2025 | Fase 1 – Planificación | Elaboración del cronograma de trabajo y estrategia de ramas | Alex Mendoza Morante | Cronograma en Wiki, GitFlow definido |
| 15/4/2025 | Fase 1 – Coordinación | Registro de bitácora de decisiones, reunión inicial | Todo el equipo | Bitácora actualizada, evidencia de reunión |
| 15/4/2025 | Fase 2 – Análisis | Descripción general del sistema | Bryan Cuenca Guerrero | Documento de visión del sistema |
| 16/4/2025 | Fase 2 – Requerimientos | Identificación de actores y funcionalidades clave | Bryan Cuenca Guerrero | Documento de actores y funcionalidades |
| 16/4/2025 | Fase 2 – Requerimientos | Redacción de requisitos funcionales y no funcionales | Bryan Cuenca + Todo el equipo | Documento de requerimientos |
| 17/4/2025 | Fase 3 – Diseño arquitectónico | Justificación del estilo arquitectónico | Oscar Vallejo Miño | Justificación documentada en Wiki |
| 18/4/2025 | Fase 3 – Diseño arquitectónico | Selección de herramientas | Oscar Vallejo + Alex Mendoza | Herramientas seleccionadas y descritas en Wiki |
|  | Fase 3 – Diseño arquitectónico | Creación de diagrama de componentes o módulos | Oscar Vallejo + Todo el equipo | Diagrama de componentes |
|  | Fase 3 – Diseño arquitectónico | (Opcional) Diagrama de despliegue si aplica | Oscar Vallejo Miño | Diagrama en PDF o imagen |
|  | Fase 4 – Diseño detallado | Diagramas de clases, secuencia o estados | Oscar Vallejo + Alex Mendoza | Diagramas en carpeta diseño |
|  | Fase 4 – Diseño detallado | Modelo de datos y justificación de patrones de diseño usados | Oscar Vallejo + Alex Mendoza | Wiki: Modelo y patrones |
|  | Fase 5 – Desarrollo | Desarrollo del prototipo funcional mínimo | Alex Mendoza Morante | Prototipo funcional en GitHub |
|  | Fase 5 – Documentación | README del proyecto, documentación técnica del código | Alex Mendoza + Bryan Cuenca | README.md y documentación |
|  | Fase 5 – Preparación final | Consolidación del PDF con evidencias y enlaces | Alex Mendoza Morante | PDF final del proyecto |
|  | Fase 5 – Entrega final | Revisión, carga final a plataforma y envío del enlace del repositorio | Todo el equipo | Enlace de GitHub enviado al docente |